# ［市场数据］04期

# 第一篇

# 2017年一季度福建省港航固定资产投资分析

文/亦言

2017年3月，福建省港航固定资产投资完成9.82亿元，同比下降2.3%，占年度计划105亿元的9.4%。其中：公共航道及防波堤项目完成1.03亿元，占年度计划的8.0%；沿海码头项目完成8. 6亿元，占年度计划的9.9%；陆岛码头项目完成0.15亿元，占年度计划的9.4%；内河航运（南平市）项目完成0.05亿元，占年度计划的1.5%。

2017年1-3月，福建省港航固定资产投资累计完成26.1亿元，占年度计划105亿元的24.9%，接近序时进度。其中：公共航道及防波堤项目完成3.18亿元，占年度计划的24.8%；沿海码头项目完成22.02亿元，占年度计划的25.2%，超序时进度完成；陆岛码头项目完成0.4亿元，占年度计划25.0%；内河航运（南平市）项目完成0.49亿元，占年度计划的15%。

2017年第一季度，福建省港航固定资产投资完成情况(分行业)详见表1。

2017年第一季度，福建省沿海各港港航固定资产投资完成情况(不含陆岛码头)详见表2。

表1   福建省港航固定资产投资完成情况(分行业)   单位:万元

| 序号 | 项目 | 年度计划 | 本年累计 | 本月 | 累计完成年度计划（％） | 时序进度（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1050077 | 261024 | 98201 | 24.9 | 25.0 |
| 一 | 公共航道及防波堤 | 128591 | 31832 | 10286 | 24.8 |  |
| 二 | 沿海码头（不含陆岛） | 872486 | 220216 | 85978 | 25.2 |  |
|  | 其中：对台三通项目 | 63000 | 13997 | 3875 | 22.2 |  |
| 三 | 陆岛码头 | 16000 | 4029 | 1468 | 25.0 |  |
| 四 | 内河航运（南平市） | 33000 | 4947 | 469 | 15.0 |  |

表2 福建省沿海各港港航固定资产投资完成情况(不含陆岛)  金额单位:万元

| 项目 | 年度计划 | 本年累计 | 本月 | 累计完成年度计划（％） | 时序进度 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省 | 1001077 | 252048 | 96264 | 25.2 | 25.0 |
| 一、福州港 | 360262 | 92996 | 37330 | 25.8 |  |
| 二、湄洲湾港 | 304059 | 76130 | 27599 | 25.0 |  |
| 其中1.莆田市港区 | 152204 | 34529 | 11476 | 22.7 |  |
| 2.湄洲湾南岸港区 | 151855 | 41601 | 16123 | 27.4 |  |
| 三、泉州港 | 126000 | 28872 | 10300 | 22.9 |  |
| 四、厦门港 | 210756 | 54050 | 21035 | 25.6 |  |

注：本表含支持系统，不含内河航运（南平市）累计完成4947万元。

2017年，福建省港航公共基础设施项目续建6个、计划新开工4个，年度计划总投资13.06亿元。2017年1-3月份，福建省港航公共基础设施项目累计完成投资3.18亿元，占年度计划的33.0%，超序时进度完成。

2017年，福建省正在开展前期工作的公共基础设施储备项目共7个。其中，莆田兴化港区进港航道一期工程已完成工可批复，其余项目均已完成工可报告行业审查。

2017年，福建省港航公共基础设施项目计划开工8个项目，目前，闽江马尾对台综合客运码头1-3号泊位工程、厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程（码头部分）已开工建设，厦门港后石航道二期工程已完成招投标，厦门港古雷航道三期工程正在开展招投标工作，其它项目正有序推进。

2017年，福建省计划完工项目5个：福州港罗源湾港区可门作业区下屿进港航道工程、福州港罗源湾港区将军帽作业区15万吨级泊位工程、国投湄洲湾煤炭码头装船泊位（东吴作业区14#泊位）及二期一阶段工程。厦门港后石港区3#泊位工程、漳州液化天然气项目接收站填海造地工程。

综上所述，从各港投资完成情况来看，福州港、湄洲湾港、厦门港完成投资情况较好；仅泉州港进度滞后，完成年度计划的24.5%。其中：福州港三都澳港区漳湾作业区10#泊位工程完成年度计划的46%。

2017年3月份，福建省沿海重点港区港航固定资产投资完成4.99亿元，同比下降 16.3%，占全省港航固定资产投资的50.8 %。重点港区港航固定资产投资完成情况详见表3。

表3    3月重点港区港航投资完成情况表  单位：万元

|  | 范围 | 3月 | 同比（%） | 累计 | 同比 （%） | 全省占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 49920 | -16.3 | 126728 | -11.3 | 50.8 |
| 集装箱 | 厦门湾 | 10807 | 150.5 | 33890 | 97.8 | 11.0 |
|  | 江阴港区 | 16200 | 64.6 | 25600 | 58.0 | 10.9 |
| 干散 | 罗源湾港区 | 8180 | -26.6 | 20400 | -34.9 | 8.3 |
|  | 湄洲湾北岸 | 4855 | -70.0 | 14736 | -53.5 | 4.9 |
| 液散 | 湄洲湾南岸 | 13623 | -14.1 | 27147 | -20.6 | 13.9 |
|  | 古雷港区 | 1755 | -68.7 | 4955 | -59.6 | 1.8 |

2017年，福建省水运项目进展总体顺利，全年计划新开工项目8个，目前已开工建设2个；全省公共基础设施项目1～3月份超序时进度，但仍有部分重点项目进展滞后，分别为福州港江阴港区8-9#泊位工程、厦门港古雷港区古雷作业区南8#泊位工程、湄洲湾港肖厝港区5#、6#泊位工程、泉州港石湖作业区5号和6号泊位工程。

## 第二篇

## 2017年一季度福建省沿海港口经济运行分析

文/也言

2017年3月份，福建省沿海港口货物吞吐量完成4489.78万吨，同比增长13.8％。其中：外贸货物吞吐量完成1698.30万吨，同比增长15.4％；内贸货物吞吐量完成2791.48万吨，同比增长12.9%。集装箱吞吐量完成126.29万TEU，同比增长12.7%。其中，外贸集装箱吞吐量完成70.01万TEU，同比增长8.3%；内贸集装箱吞吐量完成56.28万TEU,同比增长18.9%。

2017年1-3月，福建省沿海港口货物吞吐量完成12409.98万吨，同比增长11.2%，完成年度计划24.3%，低于时序进度0.7个百分点。其中：外贸货物吞吐量完成4672.64万吨，同比增长6.5%；内贸货物吞吐量完成7737.34万吨，同比增长14.3%。集装箱吞吐量完成341.42万TEU，同比增长11.4%，完成年度计划的23.2%，低于时序进度1.8个百分点。其中，外贸集装箱吞吐量完成198.22万TEU，同比增长7.4%；内贸集装箱吞吐量完成143.20万TEU,同比增长17.6%。

福建省重点港区经济运行概况

统计数据显示，福建省“集装箱重点港区”完成集装箱吞吐量93.51万TEU，同比增长10.5%。2017年1-3月累计完成集装箱吞吐量257.70万TEU，同比增长9.4%，占全省的75.5%，与去年底的75.5%持平。

福建省“干散货重点港区” 2017年3月份完成货物吞吐量555.11万吨，同比增长25.7%。2017年1-3月累计完成货物吞吐量1652.24万吨，同比增长15.6%，占全省的29.3%。较去年底的29.0%提升了0.3个百分点。

福建省“液散货重点港区” 2017年3月份完成货物吞吐量341.65万吨，同比增长34.0%。2017年1-3月累计完成货物吞吐量959.66万吨，同比增长12.0%，占全省的76.9%，较去年底的75.0%提升1.9个百分点。

福建省沿海港口经济运行特点综述

通过对福建省沿海重点港区数据分析显示，2017年第一季度福建省沿海港口经济运行的主要特点表现为：

1、煤炭吞吐量大幅增长

2017年3月份，福建省沿海港口煤炭吞吐量完成636.74万吨，同比增长49.6%。其中，外贸煤炭吞吐量完成246.19万吨，同比增长134.6%；内贸煤炭吞吐量完成390.55万吨，同比增长21.8%。

2017年1-3月, 福建省沿海港口煤炭吞吐量完成1675.96万吨，同比增长33.2%。其中，外贸煤炭吞吐量完成565.69万吨，同比增长37.3%；内贸煤炭吞吐量完成1110.27万吨，同比增长31.1%。煤炭吞吐量的大幅增长主要原因：一是今年一季度，福利院燃煤发电量同比增长20.0%；二是外贸煤炭水水中转有所恢复，今年一季度，全省煤炭水水中转达114.36万吨，为去年同期的2倍多。

2．石油、天然气及制品吞吐量稳步增长

2017年3月份，福建省沿海港口石油、天然气及制品吞吐量完成413.84万吨，同比增长26.7%。其中，原油进口218.67万吨，同比增长47.2%；成品油吞吐量完成135.81万吨，同比增长23.7%。

2017年1-3月，福建省沿海港口石油、天然气及制品吞吐量完成1158.93万吨，同比增长8.1%。其中，原油进口570.07万吨，同比增长9.6%；成品油出口107.69万吨，同比增长82.4%。稳步增长的主要原因是，泉州中化增加了成品油出品，炼油能力得到释放，带动原油进口增加。

3、金属矿石吞吐量特别是水水中转量大幅下降

2017年3月份，福建省沿海港口金属矿石吞吐量完成254.95万吨，同比下降36.0%。其中，铁矿石完成209.96万吨,同比下降36.3%；铁矿石水水中转量完成21.79万吨，同比下降79.6%。

2017年1-3月福建省沿海港口金属矿石吞吐量完成860.32万吨，同比下降24.9%。其中，铁矿石吞吐量完成749.17万吨，同比下降26.6%。金属矿石特别是铁矿石吞吐量大幅下降的主要原因是，受宁波港江海联运影响，铁矿石水水中转进长江沿线港口铁矿石量急剧减少，今年一季度，福建省沿海港口铁矿石水水中转量仅为80.13万吨，而去年同期为267.91万吨，同比下降70.1%。

4、矿建材料吞吐量同比增长

2017年3月份，福建省沿海港口矿建材料吞吐量同比增长3.0%，完成921.23万吨。其中，河沙吞吐量完成546.22万吨,同比增长8.9%。

2017年1-3月，福建省沿海港口矿建材料吞吐量完成2752.45万吨，同比增长7.9%。其中，河沙吞吐量完成1607.0万吨，同比增长2.8%。矿建材料吞吐量的良好表现主要得益于房地产市场回暖以及基础设施建设力度加大，带动矿建材料需求回升。

5、集装箱吞吐量持续向好

2017年3月份，福建省沿海港口集装箱吞吐量完成126.29万TEU，同比增长12.7%。其中，外贸集装箱吞吐量完成70.01万TEU，同比增长8.3%；内贸集装箱吞吐量56.28万TEU,同比增长18.9%。

2017年1-3月，福建省集装箱吞吐量完成341.42万TEU，同比增长11.4%，增速较前两个月增加0.7个百分点。其中，外贸集装箱吞吐量完成198.22万TEU，同比增长7.4%；内贸集装箱吞吐量完成143.20万TEU,同比增长17.6%。受奖励扶持政策带动影响，内贸集装箱以及内支线集装箱中转保持较快增长，带动集装箱吞吐量快速增长。

6、对台吞吐量延续下降态势

2017年3月份，福建省对台货物吞吐量完成160.10万吨，同比下降16.0%；对台集装箱吞吐量完成6.04万TEU，同比增长0.4%。2017年1-3月，福建省港口对台货物吞吐量同比下降12.5%，完成450.86万吨；对台集装箱吞吐量同比下降2.7%，完成16.49万TEU。

7、经福建省港口进出的外省水水中转下降、海铁联运增长

2017年3月份,周边省份从福建省沿海港口进出的大宗货物吞吐量共87.36万吨，同比下降38.0%，其中，通过水水中转方式进出福建省沿海港口的外省大宗货物吞吐量完成46.42万吨，同比下降61.4%；通过海铁联运方式进出福建省沿海港口的外省大宗货物吞吐量同比增长98.7%，完成40.95万吨。集装箱方面，通过海铁联运方式进出福建省沿海港口的外省集装箱吞吐量同比下降7.8%，共完成1546TEU；国际中转集装箱吞吐量共7.76万TEU，同比增长84.7%。

2017年1-3月，经过福建省沿海港口进出的外省大宗货物吞吐量完成353.03万吨，同比下降9.8%。其中,通过水水中转方式进出福建省沿海港口的外省大宗货物吞吐量下降38.8%，完成199.23万吨；通过海铁联运方式进出福建省沿海港口的外省大宗货物吞吐量同比增长133.1，完成153.80万吨。集装箱方面，通过海铁联运方式进出福建省沿海港口的外省集装箱吞吐量完成3500TEU，同比下降6.4％；国际中转集装箱吞吐量完成12.36万TEU，同比增长36.0%。增长原因主要是受政策吸引，企业积极开展相关业务。

8、集装箱航线减少航班增加

2017年3月份，福建省沿海港口集装箱航线总数共284条。其中，外贸线121条，内支线31条，内贸线132条。与上月相比，航线合计下降10条，其中外贸线下降3条，内支线下降2条,内贸线下降5条。

## 2017年3月份，福建省沿海港口集装箱航班共开1893班。其中，外贸航班571班，内支线航班364班，内贸航班958班。与上月相比，航班合计增加298班。其中，外贸航班增加26班，内支线航班增加6班，内贸航班增加266班。

## 水路运输运行概况分析

2017年3月份，福建省共完成营业性水路客运量142.5万人、旅客周转量2167.27万人公里，同比分别下降3.08%、增长6.19%，平均运距15.21公里；完成水路货运量2416.14万吨、货物周转量3783340.61万吨公里，同比分别增长11.19%、12.3%，平均运距1565.86公里。

2017年1-3月份，福建省共完成营业性水路客运量451.89万人、旅客周转量6740.82万人公里，同比分别下降4.26%、增长2.52%,平均运距14.92公里；完成水路货运量6957.36万吨、货物周转量10329694.79万吨公里，同比分别增长9.03%、10.72%，平均运距1484.71公里。

统计数据显示，2017年第一季度，福建省水路运输运行特点如下：

一是水路客运量略有下降。

2017年3月份，福建省共完成营业性水路客运量142.5万人、旅客周转量2167.27万人公里，同比分别下降3.08%、增长6.19%，平均运距15.21公里。其中：内河运输完成客运量11.64万人、旅客周转量188.34万人公里，同比分别下降14.73%、9.68%；沿海运输完成客运量120.08万人、旅客周转量1622.92万人公里,同比分别下降4.32%、增长6.56%；远洋运输（注：大陆公司经营的对台客运航线，下同）完成客运量10.78万人、旅客周转量356.01万人公里，同比分别增长36.78%、15.1%。

2017年1-3月份，福建省共完成营业性水路客运量451.89万人、旅客周转量6740.82万人公里，同比分别下降4.26%、增长2.52%,平均运距14.92公里。其中，内河运输完成客运量42.38万人、旅客周转量765.54万人公里，同比分别下降10.27%、5.67%；沿海运输完成客运量383.71万人、旅客周转量4877.95万人公里,同比分别下降4.54%、增长4.63%；远洋运输完成客运量25.79万人、旅客周转量1097.32万人公里，同比分别增长13.12%、下降0.37%。

自年初厦门大嶝岛和小嶝岛之间的钢架桥通车，厦门沿海客运量大幅减少，而直航台湾的“中远之星”本月客运量同比增长48%。因此，厦门客运量减少，客运周转量却大幅增长。今年起泉州市内河客运量下降为零，同时，泉州市海上客运有限责任公司全面经营泉金客运航线，因此泉州市水路客运量同比下降，而旅客周转量大幅上扬。

二是水路货运量平稳增长。

2017年3月份，福建省完成水路货运量2416.14万吨、货物周转量3783340.61万吨公里，同比分别增长11.19%、12.3%，平均运距1565.86公里。其中，内河运输完成货运量308.27万吨、货物周转量15473.86万吨公里，同比分别增长32.41%、17.19%；沿海运输完成货运量1910.14万吨、货物周转量2936653.01万吨公里, 同比分别增长11.42%、8.04%；远洋运输完成货运量197.73万吨、货物周转量831213.74万吨公里，同比分别下降12.45%、增长30.37%。

2017年1-3月份，福建省完成水路货运量6957.36万吨、货物周转量10329694.79万吨公里，同比分别增长9.03%、10.72%，平均运距1484.71公里。其中，内河运输完成货运量883.07万吨、货物周转量45658.14万吨公里，同比分别增长27.82%、12.54%；沿海运输完成货运量5468.58万吨、货物周转量8275273.59万吨公里,同比分别增长8.14%、9.77%；远洋运输完成货运量605.72万吨、货物周转量2008763.06万吨公里，同比分别下降4.37%、增长14.77%。

与去年同期相比，福建省运力增长约46万载重吨，其中新增沿海运力大部分来自平潭综合实验区。平潭目前在册的水路运输企业有41家，比去年同期增加25家，运力同比实现了翻番。远洋运力方面，厦门远洋运输公司新增2艘货船，运力增加76487万载重吨。

## 闽台水上客运概况分析

2017年3月，福建沿海地区与台湾地区海上客运直航船公司共运营1645航次，同比增长8.3%，运送旅客151983人，同比减少2.2%。2017年1-3月，福建沿海地区与台湾地区海上客运直航船公司共运营4686航次，同比增长6.9%，运送旅客452641人，同比减少0.3%。其中：

一、福建沿海地区与台湾金、马、澎地区海上客运情况。

2017年3月，闽台航运企业在福建沿海地区与金、马、澎地区共运营海上客运直航1584航次，同比增长8.45%，共运送旅客143635人，同比减少1.5%。2017年1-3月，闽台航运企业在福建沿海地区与金、马、澎地区共运营海上客运直航4544航次，同比增长7.5%，共运送旅客423077人，同比减少0.5%。

二、福建至台湾本岛客运情况。

2017年3月，闽台航运企业在福建沿海地区与台湾本岛地区共运营海上客运直航61航次，同比增长3.4%，共运送旅客8348人，同比减少12.5%。2017年1-3月，闽台航运企业在福建沿海地区与台湾本岛地区共运营海上客运直航142航次，同比减少7.8%，共运送旅客29564人，同比增长3.6%。

## 厦门邮轮母港数据

2017年3月份，厦门国际邮轮中心共接待国际邮轮7艘次，旅客吞吐量10364人次。截止217年3月31日，厦门国际邮轮中心共接待国际邮轮9艘次，旅客吞吐量12137人次。

## 船舶检验概况

2017年3月份，福建省船舶检验局海船完成检验发证的共计11艘，1.53万载货吨。其中营运检验即外挂回归转入福建省地方船检机构检验的海船7艘、计1.04万载货吨；建造完工的海船1艘，计0.172万载货吨。新开工建造的海船2艘，约2.71万载货吨。

2017年1-3月份，福建省船舶检验局海船完成检验发证的共计17艘，4.28万载货吨。其中营运检验即外挂回归转入福建省地方船检机构检验的海船11艘、计3.16万载货吨；建造完工的海船3艘，计0.802万载货吨。新开工建造的海船7艘，约4.55万载货吨。